Wherehouse 프로젝트

로컬 Oracle → 미니PC Oracle

데이터베이스 마이그레이션 작업 전체 내역서

| 작업일 | 2026-02-09 |
| --- | --- |
| 작업자 | 정범진 |
| 소스 DB | 127.0.0.1:1521:xe (SCOTT) |
| 타겟 DB | 61.75.54.208:1521:xe (SCOTT) |
| 문서 버전 | 1.0 (최종) |

# 1. 마이그레이션 개요

## 1.1 목적

Wherehouse 프로젝트의 데이터베이스를 로컬 Oracle 개발 환경에서 미니PC 원격 Oracle 서버로 전면 이관하여, 외부 접근이 가능한 운영/테스트 환경을 구성한다. 이전에 사용하던 AWS 원격 서버(43.202.178.156)는 폐쇄되었으며, 이를 대체하는 개인 미니PC 서버로 전환하는 것이 핵심 목표이다.

## 1.2 프로젝트 구조

Wherehouse 시스템은 3개의 독립된 Spring Boot 프로젝트로 구성되며, 모두 동일한 Oracle DB를 공유한다.

| 프로젝트 | 역할 | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| AnalysisStaticData | CSV → 로컬 Oracle 적재 | 19종 CSV 파일 → ANALYSIS_* 원천 테이블 (DataLoader) |
| AnalyzeSafetyScore | 통계 분석 (피어슨/회귀) | ANALYSIS_* 가공 테이블 READ → 분석 결과 콘솔 출력 |
| wherehouse (본 프로젝트) | 실시간 추천 서비스 | ANALYSIS_* 3개 테이블 READ → 안전성 점수 계산 → Redis → API |

## 1.3 환경 정보

| 항목 | 소스 (로컬) | 타겟 (미니PC) |
| --- | --- | --- |
| 호스트 | 127.0.0.1 | 61.75.54.208 |
| 포트 | 1521 | 1521 |
| SID | xe | xe |
| 사용자 | SCOTT / tiger | SCOTT / tiger |
| Oracle 버전 | Oracle XE (로컬) | Oracle 21c Express Edition |

## 1.4 마이그레이션 방식

DB Link(MINIPC_LINK)를 통한 INSERT INTO ... SELECT 방식을 채택했다. 로컬 Oracle에서 미니PC Oracle로의 네트워크 접근이 SQL Developer를 통해 이미 확인되었으므로, 추가 인프라 설정 없이 SQL 한 줄로 테이블 단위 데이터 전송이 가능한 가장 효율적인 방법이다.

# 2. 작업 단계별 상세 내역

## 2.1 [1단계] 통합 DDL 스크립트 생성

### 2.1.1 작업 내용

AnalyzeSafetyScore 프로젝트의 JPA Entity 소스코드 18개를 전수 조사하여, ANALYSIS_* 18개 테이블 + 18개 시퀀스에 대한 CREATE문을 단일 SQL 파일로 통합 생성했다. 명세서(가공 데이터 ERD 설계 문서 18개)와 Entity 간 차이가 있는 경우, Entity 소스코드(실제 운영 구조)를 기준으로 DDL을 작성했다.

### 2.1.2 생성 파일

E:\devSpace\SpringBootProjects\wherehouse_SpringBoot-master\docs\13. 기타\로컬_개인서버_마이그레이션진행내역\create_analysis_tables.sql

### 2.1.3 대상 테이블 목록 (18개)

| # | 테이블명 | 시퀀스 | 배치 사용 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALYSIS_CCTV_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_CCTV_STATISTICS |  |
| 2 | ANALYSIS_CINEMA_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_CINEMA_STATISTICS |  |
| 3 | ANALYSIS_CONVENIENCE_STORE_DATA | SEQ_ANALYSIS_CONVENIENCE_STORE_DATA |  |
| 4 | ANALYSIS_CRIME_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_CRIME_STATISTICS | ★ 핵심 (범죄) |
| 5 | ANALYSIS_DANRAN_BARS | SEQ_ANALYSIS_DANRAN_BARS |  |
| 6 | ANALYSIS_ENTERTAINMENT_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_ENTERTAINMENT_STATISTICS | ★ 핵심 (유흥) |
| 7 | ANALYSIS_HOSPITAL_DATA | SEQ_ANALYSIS_HOSPITAL_DATA |  |
| 8 | ANALYSIS_KARAOKE_ROOMS | SEQ_ANALYSIS_KARAOKE_ROOMS |  |
| 9 | ANALYSIS_LODGING_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_LODGING_STATISTICS |  |
| 10 | ANALYSIS_MART_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_MART_STATISTICS |  |
| 11 | ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS |  |
| 12 | ANALYSIS_POLICE_FACILITY | SEQ_ANALYSIS_POLICE_FACILITY |  |
| 13 | ANALYSIS_POPULATION_DENSITY | SEQ_ANALYSIS_POPULATION_DENSITY | ★ 핵심 (인구) |
| 14 | ANALYSIS_RESIDENT_CENTER_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_RESIDENT_CENTER_STATISTICS |  |
| 15 | ANALYSIS_SCHOOL_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_SCHOOL_STATISTICS |  |
| 16 | ANALYSIS_STREETLIGHT_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_STREETLIGHT_STATISTICS |  |
| 17 | ANALYSIS_SUBWAY_STATION | SEQ_ANALYSIS_SUBWAY_STATION |  |
| 18 | ANALYSIS_UNIVERSITY_STATISTICS | SEQ_ANALYSIS_UNIVERSITY_STATISTICS |  |

wherehouse 배치 스케줄러에서 안전성 점수 계산에 직접 사용하는 핵심 테이블은 ANALYSIS_CRIME_STATISTICS, ANALYSIS_POPULATION_DENSITY, ANALYSIS_ENTERTAINMENT_STATISTICS 3개이다. 나머지 15개는 AnalyzeSafetyScore 프로젝트의 피어슨 상관분석/다중회귀분석에서 사용되며, 향후 안전성 점수 계산 공식 고도화 시 활용 가능하다.

### 2.1.4 명세서 vs Entity 차이점

명세서에서는 대부분 VARCHAR2(4000) 제한 없음으로 설계했지만, 일부 Entity에서는 더 구체적인 length를 지정한 경우가 있었다(예: CCTV의 VARCHAR2(100)/VARCHAR2(200), PC방의 VARCHAR2(1000)). Entity 기준을 따랐다. NUMBER 타입의 경우 명세서는 NUMBER(10,8)을 사용했으나 Entity에서는 precision을 명시하지 않은 경우가 대부분이어서 NUMBER(무제한)로 생성했다.

## 2.2 [2단계] 데이터 마이그레이션

### 2.2.1 원격 Oracle 접속 정보 확정

미니PC SQL Developer 스크린샷을 통해 접속 정보를 확인했다. 이전 AWS 원격 서버(43.202.178.156:6379)는 폐쇄된 상태이며, 개인 미니PC(61.75.54.208:1521:xe, SCOTT/tiger, Oracle 21c XE)가 새 타겟 서버로 확정되었다.

### 2.2.2 ANALYSIS_* 18개 테이블 DDL 실행 (미니PC)

create_analysis_tables.sql을 미니PC SQL Developer에서 전체 실행했다. 최종 커밋 완료. 18개 테이블 + 18개 시퀀스 전부 생성 확인됨 (SQL Developer 왼쪽 트리에서 목시적으로 확인).

### 2.2.3 DB Link 생성 (로컬 Oracle)

로컬 Oracle(system_localhost 접속)에서 미니PC 방향으로 DB Link를 생성했다.

CREATE DATABASE LINK MINIPC_LINK

CONNECT TO scott IDENTIFIED BY tiger

USING '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=61.75.54.208)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=xe)))';

연결 테스트: SELECT * FROM dual@MINIPC_LINK — 정상 통과.

### 2.2.4 ANALYSIS_* 18개 테이블 데이터 이관

로컬(system_localhost)에서 INSERT INTO SCOTT.테이블@MINIPC_LINK SELECT * FROM SCOTT.테이블 방식으로 18개 테이블을 일괄 이관했다.

이관 결과:

| # | 테이블 | 행 수 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALYSIS_CCTV_STATISTICS | 54,315 | 🔧 해결 후 완료 |
| 2 | ANALYSIS_CINEMA_STATISTICS | 916 | ✅ 완료 |
| 3 | ANALYSIS_CONVENIENCE_STORE_DATA | 17,553 | ✅ 완료 |
| 4 | ANALYSIS_CRIME_STATISTICS | 25 | ✅ 완료 |
| 5 | ANALYSIS_DANRAN_BARS | 1,918 | ✅ 완료 |
| 6 | ANALYSIS_ENTERTAINMENT_STATISTICS | 4,971 | ✅ 완료 |
| 7 | ANALYSIS_HOSPITAL_DATA | 899 | ✅ 완료 |
| 8 | ANALYSIS_KARAOKE_ROOMS | 5,364 | ✅ 완료 |
| 9 | ANALYSIS_LODGING_STATISTICS | 6,824 | ✅ 완료 |
| 10 | ANALYSIS_MART_STATISTICS | 1,022 | ✅ 완료 |
| 11 | ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS | 16,710 | 🔧 해결 후 완료 |
| 12 | ANALYSIS_POLICE_FACILITY | 243 | ✅ 완료 |
| 13 | ANALYSIS_POPULATION_DENSITY | 25 | ✅ 완료 |
| 14 | ANALYSIS_RESIDENT_CENTER_STATISTICS | 426 | ✅ 완료 |
| 15 | ANALYSIS_SCHOOL_STATISTICS | 1,310 | ✅ 완료 |
| 16 | ANALYSIS_STREETLIGHT_STATISTICS | 19,316 | ✅ 완료 |
| 17 | ANALYSIS_SUBWAY_STATION | 274 | ✅ 완료 |
| 18 | ANALYSIS_UNIVERSITY_STATISTICS | 1,961 | ✅ 완료 |

### 2.2.5 ORA-01438 에러 해결 (CCTV, PC_BANG)

ANALYSIS_CCTV_STATISTICS와 ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS 2개 테이블에서 ORA-01438(지정된 전체 자릿수보다 큰 값) 에러가 발생했다.

원인: 로컬은 LATITUDE, LONGITUDE가 NUMBER(null, null) — 즉 무제한 precision인데, 미니PC DDL에서는 NUMBER(10,8)로 생성되어 있었다. 위도/경도 값이 소수점 포함 10자리를 초과하여 precision 초과 발생.

해결:

ALTER TABLE ANALYSIS_CCTV_STATISTICS MODIFY (LATITUDE NUMBER, LONGITUDE NUMBER);

ALTER TABLE ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS MODIFY (LATITUDE NUMBER, LONGITUDE NUMBER);

ALTER TABLE 실행 후 해당 2개 테이블만 재삽입하여 CCTV 54,315행, PC_BANG 16,710행 이관 완료.

### 2.2.6 wherehouse 본 프로젝트 테이블 구조 분석

프로젝트 엔티티 소스코드를 7개 도메인 패키지에 걸쳐 전수 조사하여 총 17개 테이블을 식별했다. ANALYSIS_* 18개 테이블과 별개로, wherehouse 본 프로젝트 고유의 테이블 구조는 아래와 같다.

| # | 테이블명 | 도메인 | 엔티티 존재 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARRESTRATE | 상세지도 (검거율) | ✅ | VARCHAR2 PK |
| 2 | CCTV | 상세지도 (원본) | ✅ | NUMBER PK |
| 3 | CCTV_GEO | 상세지도 (배치) | ✅ | Geohash 인덱스 |
| 4 | POLICEOFFICE | 상세지도 (원본) | ✅ | VARCHAR2 PK |
| 5 | POLICEOFFICE_GEO | 상세지도 (배치) | ✅ | Geohash 인덱스 |
| 6 | MAPDATA | 지도 REST API | ✅ | IDENTITY PK |
| 7 | MEMBERTBL | 회원관리 | ✅ | DATE 컬럼 주의 |
| 8 | USERENTITY | JWT 인증 | ✅ | VARCHAR2 PK |
| 9 | USERENTITY_ROLES | JWT 권한 | ✅ | ElementCollection |
| 10 | WHEREBOARD | 게시판 | ✅ | 시퀀스 PK |
| 11 | COMMENTTBL | 댓글 | ✅ | 시퀀스 PK |
| 12 | PROPERTIES_CHARTER | 전세 매물 | ✅ | MD5 해시 PK |
| 13 | PROPERTIES_MONTHLY | 월세 매물 | ✅ | MD5 해시 PK |
| 14 | REVIEWS | 리뷰 원본 | ✅ | 시퀀스 PK + UK |
| 15 | REVIEW_STATISTICS | 리뷰 통계 | ✅ | VARCHAR2 PK |
| 16 | REVIEW_KEYWORDS | 리뷰 키워드 | ✅ | 시퀀스 PK |

### 2.2.7 wherehouse 본 프로젝트 DDL 스크립트 생성 및 실행

엔티티 기반으로 16개 테이블(ANALYSIS_* 3개는 이미 존재하므로 제외한 13개 + 3개 추가 테이블 = 16개) + 4개 시퀀스(WHEREBOARDER_SEQ, COMMENTTBL_SEQ, SEQ_REVIEW_ID, SEQ_KEYWORD_ID) + 2개 B-Tree 인덱스(IDX_CCTV_GEO_GEOHASH, IDX_POLICEOFFICE_GEO_GEOHASH)를 포함하는 DDL 스크립트를 생성했다.

파일: E:\devSpace\SpringBootProjects\wherehouse_SpringBoot-master\docs\13. 기타\로컬_개인서버_마이그레이션진행내역\create_wherehouse_tables.sql

미니PC(MiniPc) 접속에서 전체 실행하여 커밋 완료. Oracle 21c XE에서 MAPDATA 테이블의 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 문법도 정상 지원 확인.

### 2.2.8 wherehouse 본 프로젝트 데이터 이관

DB Link(MINIPC_LINK)를 통해 로컬 → 미니PC로 데이터를 이관했다. 1차 일괄 실행 후 발생한 에러들을 개별적으로 해결하는 방식으로 진행했다.

1차 일괄 실행 결과:

| 테이블 | 행 수 | 결과 | 에러 원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRESTRATE | - | ❌ ORA-00001 | PK 중복 (이미 25행 존재) |
| CCTV | - | ❌ ORA-00001 | PK 중복 (이미 46,764행 존재) |
| CCTV_GEO | 46,764 | ✅ 성공 |  |
| POLICEOFFICE | 1,951 | ✅ 성공 |  |
| MAPDATA | 38,231 | ✅ 성공 | ID 제외 INSERT (IDENTITY) |
| MEMBERTBL | - | ❌ ORA-01840 | JOINDATE 날짜 형식 변환 이슈 |
| USERENTITY | 8 | ✅ 성공 |  |
| USERENTITY_ROLES | - | ❌ ORA-02291 | FK 위배 (부모 키 없음) |
| WHEREBOARD | - | ❌ ORA-00932 | SELECT * 컬럼 순서 불일치 |
| COMMENTTBL | 17 | ✅ 성공 |  |
| PROPERTIES_CHARTER | 58,660 | ✅ 성공 |  |
| PROPERTIES_MONTHLY | 56,272 | ✅ 성공 |  |
| REVIEWS | - | ❌ ORA-00001 | UK 중복 |
| REVIEW_STATISTICS | 52,020 | ✅ 성공 |  |
| REVIEW_KEYWORDS | 1,686 | ✅ 성공 |  |

에러 해결 과정:

ARRESTRATE, CCTV — 이미 미니PC에 데이터가 존재(각 25행, 46,764행). 이전 ANALYSIS_* DDL 실행 과정에서 함께 들어간 것으로 판단. 스킵 처리.

MEMBERTBL — ORA-01840(날짜 형식 길이 부족). DB Link를 통한 DATE 타입 전송 시 NLS 설정 차이로 발생. CAST(JOINDATE AS DATE) 명시적 변환으로 해결하여 8행 이관 완료.

USERENTITY_ROLES — ORA-02291(FK 위배). USERENTITY 데이터는 이미 이관되었으나 FK 제약 실행 순서 문제. 미니PC에서 ALTER TABLE USERENTITY_ROLES DROP CONSTRAINT FK_USERENTITY_ROLES 실행 후 재이관하여 8행 완료. (실행 도중 ORA-00054 리소스 BUSY 에러 발생 — 이전 취소된 트랜잭션의 락으로 인해 발생. 세션 정리 후 해결.)

WHEREBOARD — ORA-00932(타입 불일치: NUMBER 예상, DATE 제공). SELECT * 사용 시 로컬과 미니PC의 컬럼 순서 차이로 발생. 컬럼 명시적 지정 방식으로 변경: INSERT INTO SCOTT.WHEREBOARD@MINIPC_LINK (CONNUM, USERID, TITLE, BOARDCONTENT, REGION, HIT, BDATE) SELECT CONNUM, USERID, TITLE, BOARDCONTENT, REGION, HIT, BDATE FROM SCOTT.WHEREBOARD — 19행 이관 완료.

REVIEWS — 로컬 REVIEWS에 동일 PROPERTY_ID + USER_ID 조합의 중복 데이터가 있어 UK 제약 위배. 리뷰 데이터는 테스트용이므로 이관하지 않고, 미니PC의 리뷰 관련 3개 테이블(REVIEWS, REVIEW_STATISTICS, REVIEW_KEYWORDS) 전체를 TRUNCATE 처리하여 빈 상태로 정리. 추후 테스트용 데이터를 별도 생성 예정.

최종 이관 결과 종합:

| 테이블 | 행 수 | 최종 상태 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRESTRATE | 25 | ⏭ 스킵 | 이미 존재 확인 |
| CCTV | 46,764 | ⏭ 스킵 | 이미 존재 확인 |
| CCTV_GEO | 46,764 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| POLICEOFFICE | 1,951 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| POLICEOFFICE_GEO | 0 | 📭 빈 테이블 | 배치 런타임 생성 대상 |
| MAPDATA | 38,231 | ✅ 완료 | ID 제외 INSERT (IDENTITY) |
| MEMBERTBL | 8 | 🔧 해결 후 완료 | CAST 날짜 변환 적용 |
| USERENTITY | 8 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| USERENTITY_ROLES | 8 | 🔧 해결 후 완료 | FK 제약 삭제 후 재이관 |
| WHEREBOARD | 19 | 🔧 해결 후 완료 | 컬럼 명시적 지정 INSERT |
| COMMENTTBL | 17 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| PROPERTIES_CHARTER | 58,660 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| PROPERTIES_MONTHLY | 56,272 | ✅ 완료 | 1차 일괄 INSERT 성공 |
| REVIEWS | 0 | 🗑 TRUNCATE | 리뷰 데이터 미이관 (추후 생성) |
| REVIEW_STATISTICS | 0 | 🗑 TRUNCATE | 52,020행 삭제 후 빈 상태 |
| REVIEW_KEYWORDS | 0 | 📭 빈 테이블 | 리뷰 데이터 미이관 (추후 생성) |

### 2.2.9 시퀀스 동기화

미니PC의 시퀀스가 START WITH 1로 생성되었으므로, 이관된 데이터의 MAX PK보다 시퀀스 NEXTVAL이 작은 경우 신규 INSERT 시 ORA-00001 PK 중복 에러가 발생한다. WHEREBOARD와 COMMENTTBL의 MAX PK를 조회하여 시퀀스를 동기화했다.

조회 결과:

SELECT MAX(CONNUM) FROM WHEREBOARD;       → 108

SELECT MAX(COMMENTPRIMARY) FROM COMMENTTBL; → 65

시퀀스 점프 처리:

ALTER SEQUENCE WHEREBOARDER_SEQ INCREMENT BY 108;

SELECT WHEREBOARDER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;

ALTER SEQUENCE WHEREBOARDER_SEQ INCREMENT BY 1;

ALTER SEQUENCE COMMENTTBL_SEQ INCREMENT BY 65;

SELECT COMMENTTBL_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;

ALTER SEQUENCE COMMENTTBL_SEQ INCREMENT BY 1;

## 2.3 [3단계] application.yml datasource 변경

wherehouse 프로젝트의 application.yml에서 datasource URL을 한 줄 변경한다. username/password는 동일(scott/tiger)하므로 변경 불필요.

변경 내용:

# 변경 전

url: jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:xe

# 변경 후

url: jdbc:oracle:thin:@61.75.54.208:1521:xe

변경 후 프로젝트를 기동하여 정상 동작을 확인하면 전체 마이그레이션이 완료된다.

# 3. 미니PC Oracle 최종 상태 요약

## 3.1 테이블 현황

| 카테고리 | 테이블 수 | 데이터 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALYSIS_* 분석 테이블 | 18개 | 전체 이관 완료 | 총 134,152행 (18개 테이블 합계) |
| 상세지도 서비스 | 5개 | 4개 이관, 1개 빈 테이블 | POLICEOFFICE_GEO는 배치가 채울 예정 |
| 비즈니스 테이블 | 8개 | 전체 이관 완료 | MAPDATA, MEMBERTBL, USERENTITY 등 |
| 리뷰 테이블 | 3개 | 빈 상태 | 추후 테스트 데이터 별도 생성 예정 |

## 3.2 시퀀스 현황

ANALYSIS_* 18개 시퀀스 + WHEREBOARDER_SEQ + COMMENTTBL_SEQ + SEQ_REVIEW_ID + SEQ_KEYWORD_ID = 총 22개 시퀀스 생성 완료. WHEREBOARDER_SEQ와 COMMENTTBL_SEQ는 MAX PK 기준으로 동기화 완료.

## 3.3 인덱스 현황

IDX_CCTV_GEO_GEOHASH (CCTV_GEO.GEOHASH_ID B-Tree 인덱스), IDX_POLICEOFFICE_GEO_GEOHASH (POLICEOFFICE_GEO.GEOHASH_ID B-Tree 인덱스) — 9-Block 그리드 검색 최적화용 2개 인덱스 생성 완료.

# 4. 발생 에러 및 해결 이력 종합

| # | 에러 코드 | 발생 테이블 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORA-01438 | ANALYSIS_CCTV_STATISTICS | NUMBER(10,8) precision 초과 | ALTER TABLE MODIFY → NUMBER 무제한 |
| 2 | ORA-01438 | ANALYSIS_PC_BANG_STATISTICS | NUMBER(10,8) precision 초과 | ALTER TABLE MODIFY → NUMBER 무제한 |
| 3 | ORA-00001 | ARRESTRATE | PK 중복 (기존 데이터) | 스킵 (이미 25행 존재 확인) |
| 4 | ORA-00001 | CCTV | PK 중복 (기존 데이터) | 스킵 (이미 46,764행 존재 확인) |
| 5 | ORA-01840 | MEMBERTBL | DATE 형식 NLS 차이 | CAST(JOINDATE AS DATE) 적용 |
| 6 | ORA-02291 | USERENTITY_ROLES | FK 제약 순서 문제 | FK 제약 DROP 후 재이관 |
| 7 | ORA-00932 | WHEREBOARD | 컬럼 순서 불일치 | 컬럼 명시적 지정 INSERT |
| 8 | ORA-00001 | REVIEWS | UK 중복 데이터 | 리뷰 데이터 미이관, TRUNCATE |
| 9 | ORA-00054 | USERENTITY_ROLES | 리소스 BUSY (락) | 이전 세션 정리 후 재시도 |
| 10 | ORA-02289 | 시퀀스 DROP | 존재하지 않는 시퀀스 | 무해한 에러, 무시 |

# 5. 향후 확인 및 잔여 작업

- application.yml URL 변경 후 프로젝트 기동 테스트 (정상 동작 확인)

- POLICEOFFICE_GEO 테이블 — 배치 스케줄러(GeohashIndexingEtlProcessor) 실행 시 자동 데이터 생성 확인

- 리뷰 테이블(REVIEWS, REVIEW_STATISTICS, REVIEW_KEYWORDS) — 테스트용 데이터 별도 생성 필요

- USERENTITY_ROLES FK 제약 — 현재 DROP된 상태이므로 필요 시 재생성 검토

- Redis 서버 연결 — 미니PC 또는 별도 Redis 서버 설정 확인 (이전 AWS Redis는 폐쇄됨)

- 환경변수 등록 — JWT_SECRET_KEY, KAKAO_API_KEY, MOLIT_RENT_API_SERVICE_KEY를 미니PC 서버에도 등록 필요

— 문서 끝 —